## Bài làm: Viết User Story, Acceptance Criteria và theo dõi trên Trello (RikkeiCare)

### Bước 1. User Story cho R5

Là một quản lý phòng khám, tôi muốn tự cập nhật giá các gói khám của phòng khám mình, để giá hiển thị cho bệnh nhân luôn chính xác và kịp thời, không phải chờ admin cập nhật hộ qua email.

Vì sao chọn vai trò “quản lý phòng khám” chứ không phải “admin RikkeiCare”:

- Quản lý phòng khám là người trực tiếp muốn và sẽ dùng chức năng này. Chính họ là người đề xuất yêu cầu.

- Admin RikkeiCare hiện chỉ là người làm hộ vì hệ thống chưa cho phép. Đây là cách làm tạm, không phải nhu cầu thật. Nếu viết theo admin, story sẽ trở thành “admin nhập giá nhanh hơn”, đi lệch khỏi mục tiêu là để phòng khám tự chủ.

- Lợi ích cũng nằm ở phía phòng khám (giá đúng ngay khi thay đổi, không chờ email), còn admin được giảm việc là lợi ích phụ.

### Bước 2. Phần Then cho 2 AC của R5

AC 1 (thành công):
Given quản lý phòng khám đã đăng nhập,
When nhập giá mới cho một gói khám rồi nhấn “Lưu”,
Then hệ thống lưu giá mới, hiển thị thông báo “Cập nhật giá thành công”, và giá mới được hiển thị cho bệnh nhân khi họ xem gói khám đó.

AC 2 (thất bại):
Given quản lý để trống ô giá,
When nhấn “Lưu”,
Then hệ thống không lưu, giữ nguyên giá cũ, và hiển thị thông báo lỗi “Vui lòng nhập giá” ngay tại ô giá.

### Bước 3. Thẻ R5 đã sẵn sàng chưa?

Chưa kéo sang được.

Đối chiếu với Definition of Ready:

| Điều kiện | Tình trạng |
| --- | --- |
| Có User Story đủ 3 vế | Đạt |
| Có tiêu chí nghiệm thu | Đạt (đã có 2 AC) |
| Đã được ước lượng | Chưa |
| Đủ nhỏ để làm xong trong 1 Sprint | Chưa biết, vì chưa ước lượng nên chưa kết luận được |

Đề bài chỉ nói thẻ “đã có User Story và 2 AC”, tức mới đạt 2/4 điều kiện. Thẻ cần được nhóm ước lượng (ví dụ Planning Poker) trong buổi Refinement. Khi có ước lượng thì mới đánh giá được thẻ có đủ nhỏ cho 1 Sprint không. Nếu quá lớn thì phải tách. Chỉ khi đủ cả 4 điều kiện mới kéo sang “Ready for Sprint”.

(Ngoài ra nên bổ sung thêm AC cho các trường hợp như giá âm hoặc không phải số, nhưng đây là gợi ý chất lượng chứ không nằm trong 4 điều kiện của nhóm.)

### Bước 4. Hoàn thiện thẻ R5 trên Trello

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tiêu đề | R5 – Phòng khám tự cập nhật giá gói khám |
| Nhãn | Xanh dương (Feature), vì đây là chức năng mới cho người dùng, không phải lỗi, nợ kỹ thuật hay Epic |
| Người phụ trách | Một lập trình viên trong nhóm (ví dụ: Dev A) |
| Hạn hoàn thành | Ngày cuối Sprint hiện tại, hoặc sớm hơn 1-2 ngày để còn thời gian QA (ví dụ: Sprint kết thúc ngày 24/10 thì đặt hạn 22/10) |

Checklist:

- Làm giao diện/chức năng nhập và lưu giá gói khám (có kiểm tra ô trống)

- Viết API lưu giá và hiển thị giá mới cho bệnh nhân

- QA kiểm thử theo AC 1 và AC 2

Nếu R5 là việc ưu tiên cao nhất, thẻ đặt ở đâu trong cột?
Đặt ở trên cùng của cột (vị trí đầu tiên). Trong Trello, thứ tự từ trên xuống dưới thể hiện mức ưu tiên, nên thẻ quan trọng nhất nằm đầu cột để nhóm làm trước.